Игра №1 Проект

Соревнование проходит между 2-мя командами

Два друга Александр Анатольевич и Фаяз Фнунович решили создать свое дело. Александр Анатольевич решил, что будет создавать велосипеды для улучшения здоровья нации, а Фаяз Фнунович - коровники для повышения продовольственной безопасности страны. Оказалось, что для этого необходима проектная документация. Александр Анатольевич нанял проектную команду «А», а Фаяз Фнунович проектную команду «Б»

Участники команд А и Б

- Директор (подписание договоров и документов)

- ГИП или Помощник ГИПа

- Руководителя группы - 2 человека

- Исполнители – 4 человека.

У каждой команды есть по 3 штатных исполнителя, но не хватает одного исполнителя на выполнение требуемого раздела.

Разделы которые необходимо разработать

- Технологические решения

- Электроснабжение

- Водоснабжение

- Отопление и вентиляция

В команде «А» нет Технолога, а в команде «Б» нет специалиста по Водоснабжению

- Задние 1. Выбор разделов, которые необходимо разработать и выбор на них 3 исполнителей из штатных сотрудников – 1 публикуется.

Заказчик узнав, что для проектирования необходимы исходные данные, собрал и передал все что у него было ГИПу.

- Загрузка исходных данных ( Исполнители – выбирают нужные им исходные данные) ГИП подгружает переданные ему ИД. Оценивается скорость и правильность.

- Заключение договора  со сторонним исполнителем. Задание на время.

Чаепитие: (Команды играют отвлеченный от ПИРС конкурс, по результатам которого будет сюрприз)

- Выдача заданий смежникам (основные и дополнительные). Исполнителям необходимо обменяться обязательными заданиями и выдать 1 дополнительное задание смежнику.

- Руководителям групп необходимо создать по 1-й задаче своему сотруднику. Назначают исполнителя из членов своей команды. Исполнитель должен выдать предварительное решение, выдать Готовую документацию по задаче. Руководитель должен принять её. Задание на время.

- Выдача готовой документации «Раздел готов», необходимо выдать готовую документацию и выполнить проверку. Оценивается скорость и правильность.

- Подписание актов выполненных работ. Оценивается правильность действий.